## Slide 1
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRIOS
D.S. N° 27 (V. y U.) de 2006
Res. Asistencia Técnica N° 1237 (V. y U.) de 2019
AREA GESTIÓN SOCIAL
COMPONENTE PARTICIPATIVO

## Slide 2
Articulo 2° Resol. A.T 1237: Servicios, Actividades y Productos de Asistencia Técnica para cada capítulo. Se incorporan en esta PPT las actividades de tipo social con componente participativo.
Gestión Social/Componente Participativo
Etapa previa: 4 actividades
Etapa Ejecución:
  2 reuniones informativas avance de obras.
  1 actividad de capacitación de uso, cuidado y mantención de las obras ejecutadas.
Gestión Social DS 27
Etapa previa: N° Actividades 2
Etapa ejecución:
  Reuniones mensuales sobre avance de las obras. Primera reunión a los 15 días de iniciadas las obras.
PHS DS.255

## Slide 3
Componente Social Participativo
Artículo 2. Resol.- A.T 1237
b) Desarrollo del Proyecto Técnico
b.1) Diagnóstico Técnico constructivo.
a) Organización, Habilitación y/o Gestión de la demanda
c) Gestión Técnica, Social y Legal de Proyectos

## Slide 4
Título
CAPITULO
03
Difusión General del Programa y el capítulo
2 reuniones:
Informativa sobre el programa.
Sobre exigencias del proceso de intervención físico, social y legal.
Gestiones para obtención de personalidad jurídica, cuando corresponda.
CAPITULO 4
04
Difusión General del Programa y el capítulo
2 Reuniones Informativas con vecinos y grupos organizados
Organizar la demanda
Reunión sobre posibles proyectos a realizar.
Gestiones para obtención de personalidad jurídica, cuando corresponda.
CAPITULO
01
Difusión General del Programa y el capítulo
2 Reuniones Informativas
CAPITULO
02
Difusión General del Programa y el capítulo
2 Reuniones Informativas con vecinos y grupos organizados
Organizar la demanda
Reunión sobre posibles proyectos a realizar.
Gestiones para obtención de personalidad jurídica, cuando corresponda.
Resumen Actividades Gestión Social
Etapa Previa
ETAPA POSTULACION - Organización, Habilitación y/o Gestión de la demanda

## Slide 5
Título
CAPITULO
03
Reunión de validación de resultados del diagnóstico y priorización de obras.
Reunión de aprobación de proyecto
CAPITULO 4
04
Reunión de validación de resultados del diagnóstico y aprobación de proyecto.
Diagnósticos individuales deben ser aprobados por el postulante.
CAPITULO
01
Validación diagnóstico/priorización de proyectos
Aprobación de proyecto
CAPITULO
02
Reunión de validación de resultados del diagnóstico y aprobación de proyecto.
Diagnósticos individuales deben ser aprobados por el postulante.
Resumen Actividades Gestión Social
Etapa Previa
ETAPA POSTULACION - Diagnóstico técnico constructivo
2 Reuniones:

## Slide 6
Título
ETAPA EJECUCIÓN - Diagnóstico técnico constructivo
Reuniones informativas con los beneficiarios:
1ª) 5 días antes del inicio de obras
2ª) al menos 50% avance de Obras
Reuniones informativas con los representantes legales de
la o las organizaciones comunitarias
1ª) 5 días antes del inicio de obras
2ª) al menos 50% avance de Obras
Reuniones informativas con los comités de administración
1ª) 5 días antes del inicio de obras
2ª) al menos 50% avance de Obras
Reuniones informativas con los beneficiarios:
1ª) 5 días antes del inicio de obras
2ª) al menos 50% avance de Obras
02
03
04
01
Actividad de capacitación 15 días después de la recepción de obras (en caso de copropiedades, vincular a manual de uso y mantención de bienes comunes).
Capacitación Uso, cuidado y mantención de las obras ejecutadas
CAPÍTULO
2 talleres de Capacitación ley de Copropiedad Gestiones para la formalización de la copropiedad: listado copropietarios, asamblea aprobación reglamento y nombramiento comité de administración, Inscripción reglamento, Obtención RUT copropiedad, Elaboración actualización Plan de Emergencia.
Promover condiciones adecuadas de administración, uso, y mantención de bienes comunes: Actualización lista de copropietarios, capacitación comité de administración, , elaboración manual, uso y mantención de bienes comunes, elaboración actualización normas de convivencia.

## Slide 7
IDEAS FUERZA
02
ETAPA EJECUCIÓN Y CIERRE
Actividades específicas y significativas en la etapa de ejecución: avances de obras – uso, cuidado y mantención
01
ETAPA PREVIA
Proyectos vinculados a DIAGNOSTICOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS validados por las familias. Proceso informado y participativo.
02

## Slide 9
ANEXOS

## Slide 10
Capítulo I
Para el equipamiento comunitario

## Slide 11
Capítulo 1: Para el equipamiento comunitario
ETAPA | A) ORGANIZACIÓN HABILITACIÓN Y/O GESTIÓN DE LA DEMANDA |  | Verificadores
 | Servicios/Actividades | Productos | 
ORGANIZACIÓN DE LA DEMANDA | Difusión general del programa y del capítulo I y Reforzamiento de la organización comunitaria | Al menos 2 REUNIONES INFORMATIVAS con vecinos y grupos organizados, donde deberán tratarse, al menos, los siguientes temas: a) Fundamentos, objetivos y características del Programa y del capítulo Proyectos para el Equipamiento Comunitario. b) Derechos y deberes de los postulantes; c) Tipologías de proyectos y los tipos de obras contenidos en el capítulo; d) Tipos de postulación al capítulo e) Estructura de financiamiento del capítulo y las exigencias de postulación; f) Características y objetivos del proceso de diagnóstico Gestiones para la obtención de la personalidad jurídica cuando corresponda | Actas (fechas, lugar de realización, lista de asistentes con firma correspondiente y temas tratados). Registro fotográfico Evaluación de los asistentes a la jornada. Documento que acredita personalidad jurídica del grupo postulante, cuando corresponda.
 | B) DESARROLLO DEL PROYECTO TÉCNICO: DIAGNÓSTICO TÉCNICO CONSTRUCTIVO. ELABORACIÓN TRAMITACIÓN Y POSTULACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y ASESORÍA A LA CONTRATACIÓN DE OBRAS |  | Verificadores
 | Servicios/Actividades | Productos | 
 | 1) Diagnóstico Técnico Constructivo | - Reunión de trabajo para validar junto a las familias el diagnóstico elaborado, sus contenidos y la priorización de proyectos a realizar. - Reunión para Aprobación del proyecto, conforme a lo indicado en el Artic. 71 N°5 DS 27 | Actas (fechas, lugar de realización, lista de asistentes con firma correspondiente y temas tratados). Registro fotográfico

## Slide 12
Título
 | Servicios/Actividades | Productos | Verificadores
 | C) GESTIÓN TÉCNICA SOCIAL Y LEGAL DE LOS PROYECTOS |  | 
ETAPA DE EJECUCIÓN | 2) Gestión Social | Al menos 2 reuniones informativas con los representantes legales de la o las organizaciones comunitarias: 1ª) 5 días antes del inicio de las obras; 2ª) al menos, al 50% de avance físico del proyecto. En estas instancias se deberá informar: Avance de las obras, el cumplimiento de los plazos de ejecución y las observaciones técnicas relacionadas con el desarrollo del proyecto (incluir orientaciones sobre funcionamiento de post venta) | Actas de reunión, señalando: temas tratados, fecha, lista de participantes, registro fotográfico y observaciones de los asistentes. Actas de las visitas a las obras
 | Servicios/Actividades | Productos | Verificadores
 | c) GESTIÓN TÉCNICA SOCIAL Y LEGAL DE LOS PROYECTOS |  | 
 | 5) Capacitación acerca del Plan de uso, cuidado y mantención de las obras realizadas, según lo indicado en el artic. 71 del reglamento | Reunión informativa o capacitación respecto al uso y mantención de la obra (puede desarrollarse en período de reuniones informativas). Actividad se deberá realizar, 15 días después de la recepción de las obras por parte de SERVIU | Acta de reunión, señalando: temas tratados, fecha, lista de participantes, registro fotográfico y observaciones de los asistentes.
Capítulo 1: Para el equipamiento comunitario

## Slide 13
Capítulo II
Proyectos para la vivienda

## Slide 14
Título
ETAPA | Capítulo 2: Proyectos para la vivienda |  | Verificadores
 | A) ORGANIZACIÓN HABILITACIÓN Y/O GESTIÓN DE LA DEMANDA |  | 
ETAPA DE POSTULACIÓN | Servicios/Actividades | Productos | 
 | 1) Difusión general del programa y el capítulo. | IDEM CAPÍTULO 1 (No incluye gestiones para obtener personalidad jurídica) | IDEM CAPÍTULO 1
 | 2) Organizar la demanda social y habilitarla para la postulación al Programa | Reunión(es) de trabajo con las familias para conocer posibles proyectos a desarrollar generando una instancia participativa para la definición de las alternativas de intervención en las viviendas, Vincular con el Diagnóstico. Reunión con familias involucradas, en los que se refuercen aspectos constitutivos del grupo, como la organización comunitaria y liderazgos. Gestiones para la obtención de la personalidad jurídica vigente, acreditada mediante instrumento que la concede. | Acta(s) de reunión(es) Documento Personalidad jurídica del grupo postulante, cuando corresponda
 | B) DESARROLLO DEL PROYECTO TÉCNICO: DIAGNÓSTICO TÉCNICO CONSTRUCTIVO. ELABORACIÓN TRAMITACIÓN Y POSTULACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y ASESORÍA A LA CONTRATACIÓN DE OBRAS |  | Verificadores
 | 1) Diagnóstico Técnico Constructivo | Diagnóstico aplicado al, o los inmuebles a intervenir, firmado por el profesional competente de la EP y aprobado por las familias (Postulaciones Individuales, o colectivas) Reunión de socialización del diagnóstico y aprobación de proyecto a ejecutar (reunión Socialización) | Actas de reunión en la que consta la fecha y lugar de realización de la reunión, la lista de asistentes firmado y los temas tratados; así como el registro fotográfico y la evaluación de los asistentes. Diagnósticos aprobados por las familias.

## Slide 15
Título
 | c) GESTIÓN TÉCNICA SOCIAL Y LEGAL DE LOS PROYECTOS | Productos | Verificadores
 | Servicios/Actividades |  | 
ETAPA DE EJECUCIÓN | 2) Gestión Social Generar la coordinación necesaria para la entrega de información periódica a los beneficiarios por parte de la EP y/o la Empresa constructora, antes y durante la ejecución del proyecto | Desarrollo de al menos 2 reuniones informativas con los beneficiarios: la primera, al menos 5 días antes del inicio de obras; la segunda una vez alcanzado el 50% de avance físico del proyecto. En estas instancias se deberá informar, al menos el avance de obras, el cumplimiento de los plazos de ejecución las observaciones técnicas relacionadas con el desarrollo del proyecto. En estas reuniones deberá participar la EP, la Empresa constructora cuando sea necesario, el fiscalizador técnico de obras y los beneficiarios. | Actas señalando los temas tratados, fecha, lista de participantes, registro fotográfico y observaciones de los asistentes.
 | c) GESTIÓN TÉCNICA SOCIAL Y LEGAL DE LOS PROYECTOS | Productos | Actividades
 | Servicios/Actividades |  | 
 | 5) Capacitación acerca del uso. Cuidado y mantención de las obras realizadas | Reunión informativa o capacitación, respecto del uso, cuidado y mantención de la, o las obras, además de la Post-Venta. Realización actividad: Término de las obras. Máximo 15 días posteriores recepción SERVIU | Actas de reunión señalando los temas tratados, fecha, lista de participantes, registro fotográfico y observaciones de los asistentes.

## Slide 16
Capítulo III
Proyectos para condominios de vivienda

## Slide 17
Título
ETAPA | Capítulo 3: Proyectos para condominios de vivienda |  | Verificadores
 | A) ORGANIZACIÓN HABILITACIÓN Y/O GESTIÓN DE LA DEMANDA |  | 
 | 1) Difundir el programa de mejoramiento de viviendas y Barrios y el capítulo correspondiente | Reunión informativa dirigida a los copropietarios y/o los representantes legales de la comunidad de copropietarios, donde deberán tratarse, al menos, los siguientes temas: Idem Capítulo 1 Reunión de trabajo dirigida a informar y comprometer a los copropietarios y/o residentes del condominio y/o los representantes legales de la comunidad de copropietarios respecto a las exigencias del proceso de intervención físico, jurídico y social a desarrollar (administración, uso y mantención bienes comunes, órganos de administración, características del proceso de conformación de la copropiedad). | Reunión Informativa, con contenidos que indica Reunión de Trabajo con contenidos que indica
ETAPA DE POSTULACIÓN | 2) xxxxx | Gestiones para la obtención de la personalidad jurídica (comités de administración provisorios). | 
 | B) DESARROLLO DEL PROYECTO TÉCNICO: DIAGNÓSTICO TÉCNICO CONSTRUCTIVO. ELABORACIÓN TRAMITACIÓN Y POSTULACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y ASESORÍA A LA CONTRATACIÓN DE OBRAS |  | Verificadores
 | Servicios/Actividades | Productos | 
 | 1) Diagnóstico Técnico Constructivo | Diagnóstico Técnico constructivo aplicado a los bienes comunes, firmado por profesional competente (EP, Constructora, Serviu, según corresponda) Reunión de trabajo dirigida a validar junto a los copropietarios y/o residentes, la priorización de obras a realizar | Actas de reunión en la que consta la fecha y lugar de realización de la reunión, la lista de asistentes firmado y los temas tratados; así como el registro fotográfico y la evaluación de los asistentes.
 | B) DESARROLLO DEL PROYECTO TÉCNICO: DIAGNÓSTICO TÉCNICO CONSTRUCTIVO. ELABORACIÓN TRAMITACIÓN Y POSTULACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y ASESORÍA A LA CONTRATACIÓN DE OBRAS |  | Verificadores
 | Servicios/Actividades | Productos | 
 | 2) Aprobación del proyecto técnico por parte de la asamblea de copropietarios y/o los propietarios de las viviendas a intervenir | Aprobación del proyecto técnico a postular Aprobación proyecto Técnico x cada propietario (caso de ampliaciones) | Acta Asamblea de copropiedad, donde consta aprobación proyecto técnico a postular. Acta en la que consta la fecha y lugar de realización de la reunión, la lista de asistentes firmado y los temas tratados; así como el registro fotográfico y la evaluación de los asistentes.

## Slide 18
Título
ETAPA | Servicios/Actividades | Productos | Verificadores
ETAPA DE EJECUCIÓN | C) GESTIÓN TÉCNICA SOCIAL Y LEGAL DE LOS PROYECTOS | Productos | Verificadores
 | Servicios/Actividades |  | 
 | 2) Gestión Social Generar la coordinación necesaria para la entrega de información periódica a los beneficiarios por parte de la EP y/o la Empresa constructora, antes y durante la ejecución del proyecto | Realización de 2 reuniones informativas con el comité de administración, en caso de estar constituido, o en su defecto, el representante legal del grupo y los beneficiarios interesados, que den cuenta de la planificación y desarrollo de las obras. la primera, a lo menos 5 días antes del inicio de las obras, la segunda, una vez alcanzado, al menos un 50% de avance físico del proyecto. En estas instancias se deberá informar a menos el avance de las obras, el cumplimiento de los plazos de ejecución y las observaciones técnicas relacionadas con el desarrollo del proyecto. En estas reuniones deberá participar la EP, la Empresa constructora cuando sea necesario, el fiscalizador técnico de obras y los beneficiarios y/o sus representantes. | Actas de reunión en la que consta la fecha y lugar de realización de la reunión, la lista de asistentes firmado y los temas tratados; así como el registro fotográfico y la evaluación de los asistentes.
 | 7) Copropiedad Inmobiliaria |  | 
 | capacitación sobre copropiedad Inmobiliaria | Realizar al menos 2 talleres de capacitación sobre copropiedad inmobiliaria, declarado mediante acta correspondiente. | Actas de reunión en la que consta la fecha y lugar de realización de la reunión, la lista de asistentes firmado y los temas tratados; así como el registro fotográfico y la evaluación de los asistentes. Plan de Emergencia y/o actualización Manual de Capacitación a comité de Administración
 | Tramitar y realizar gestiones que permitan alcanzar la formalización de la copropiedad, de acuerdo a las exigencias de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria | Elaboración de la lista de copropietarios Acta de Asamblea de constitución Inscripción reglamento de copropiedad en el CBR Obtención Rut de la copropiedad otorgado por el SII Elaboración o actualización del Plan de Emergencia de la copropiedad | 
 | Desarrollar actividades y productos dirigidos a promover condiciones adecuadas de administración, uso y mantención de los bienes comunes | Capacitación a comité de administración en temas asociados a la administración, uso y mantención de bienes comunes: rendición de cuentas y Ley de Copropiedad Inmobiliaria Capacitación en uso, cuidado y mantención de las obras ejecutadas (vinculados con manual) | 

## Slide 19
Capítulo IV
Proyectos de Eficiencia Energética e Hídrica

## Slide 20
Título
ETAPA | Capítulo 4: Proyectos de Eficiencia energética e Hídrica para la vivienda |  | Verificadores
 | A) ORGANIZACIÓN HABILITACIÓN Y/O GESTIÓN DE LA DEMANDA |  | 
 | Servicios/Actividades | Productos | 
ETAPA DE POSTULACIÓN | 1) Difusión general del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios y el capítulo correspondiente | Idem capítulo 1 | Actas de reunión en la que consta la fecha y lugar de realización de la reunión, la lista de asistentes firmado y los temas tratados; así como el registro fotográfico y la evaluación de los asistentes.
 | 2) Organizar la Demanda Social y habilitarla para la postulación al Programa Gestión y Coordinación de reunión(es) de trabajo con la o las familias involucradas en potenciales proyectos Desarrollo de actividades que refuercen la organización comunitaria y la formalización del grupo postulante, cuando corresponda | Reuniones de trabajo con las familias involucradas en los potenciales proyectos. La actividad está destinada a dar a conocer posibles proyectos a desarrollar en materia de eficiencia energética generando una instancia participativa para la definición de las alternativas de intervención en las viviendas Acta(s) de reunión(es) con las familias involucradas, en las que se den a conocer potenciales proyectos a desarrollar. En las actas, se deberá dejar constancia del análisis compartido y la evaluación de las familias participantes, incorporando fecha, lista de asistentes y registro fotográfico. | Reuniones de Trabajo con las familias (no indica cantidad)

## Slide 21
Título
B) DESARROLLO DEL PROYECTO TÉCNICO: DIAGNÓSTICO TÉCNICO CONSTRUCTIVO. ELABORACIÓN TRAMITACIÓN Y POSTULACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y ASESORÍA A LA CONTRATACIÓN DE OBRAS |  | Verificadores
Servicios/Actividades | Productos | 
1) Diagnóstico Técnico Constructivo | Diagnóstico Técnico constructivo aplicado a los bienes comunes, firmado por profesional competente (EP, Constructora, Serviu, según corresponda) Reunión que incorpore el resultado del diagnóstico y la aprobación del proyecto a desarrollar, firmado por el profesional competente (EP, Emp. Const. Serviu, cuando corresponda) Postulaciones Grupales: Acta con firma de totalidad de postulantes Postulaciones Individuales: beneficiario debe dejar registro en acta respecto a conocimiento del diagnóstico Reuniones serán acreditadas mediante acta en la que consta la fecha y lugar de realización de la reunión, la lista de asistentes firmado y los temas tratados; así como el registro fotográfico y la evaluación de los asistentes. | 

## Slide 22
Título
ETAPA | C) GESTIÓN TÉCNICA SOCIAL Y LEGAL DE PROYECTOS | Productos | Verificadores
 | Servicios/Actividades |  | 
ETAPA DE EJECUCIÓN | 2) Gestión Social Generar la coordinación necesaria para la entrega de información periódica a los beneficiarios por parte de la EP y/o la Empresa constructora, antes y durante la ejecución del proyecto Esta coordinación deberá contemplar reuniones periódicas, con el fin de informar a los beneficiarios del avance de las obras, el cumplimiento de los plazos del proyecto, problemas o inconvenientes técnicos asociados a la ejecución del proyecto, entre otras materias. | Al menos 2 reuniones informativas con los beneficiarios: la primera, al menos 5 días antes del inicio de las obras: la segunda, una vez alcanzado, al menos el 50% de avance físico del proyecto En estas instancias se deberá informar a menos el avance de las obras, el cumplimiento de los plazos de ejecución y las observaciones técnicas relacionadas con el desarrollo del proyecto. En estas reuniones deberá participar la EP, la Empresa constructora cuando sea necesario, el fiscalizador técnico de obras y los beneficiarios. Las actas deberán señalar los temas tratados, fecha, lista de participantes, registro fotográfico y observaciones de los asistentes. | 
 | 5) Capacitación acerca del uso. Cuidado y mantención de las obras realizadas | Reunión informativa o capacitación, respecto del uso, cuidado y mantención de la, o las obras, según sus características, que incluya: fecha, lista de participantes, registro fotográfico y observaciones de los asistentes. Realización actividad: Término de las obras. Máximo 15 días posteriores recepción SERVIU | 

## Slide 23
Articulo 2° Resol. A.T 1237: DEL CONTENIDO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, PROYECTOS PARA LA VIVIENDA, PROYECTOS PARA CONDOMINIOS DE VIVIENDA Y PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA E HÍDRICA (Contenidos participativos para la Gestión Social)
Gestión Social/Componente Participativo

## Slide 24
¿Qué se entenderá por Profesional del Area Social? (artic. 1, punto 2. 5to párrafo)
Se entenderá por profesional del área social, a aquél que acredite poseer alguno de los títulos profesionales pertenecientes a una de las carreras contempladas en la Subespecialidad Organización Social, del rubro IV, Prestaciones de asistencia técnica del D.S N°135, (V. y U.), de 1978. Cod. 2300:Asistentes Sociales, Sociólogos, Antropólogos y otros profesionales del Área Social.
CONSIDERACIONES GENERALES
Expedientes de Postulación